自动报关智能体功能文档及后续计划

模块范围：整体智能系统中的自动报关能力组件 | 版本：会议后汇报稿

# 一、模块定位

本模块是整体智能系统中的“自动报关智能体能力”部分，主要面向报关业务场景，提供智能审单、法规检索、技能调用、合规分析、结果导出和外部子智能体委托等能力。模块目标是把报关审核、法规查询和风险提示流程沉淀为可交互、可追溯、可扩展的智能工作流。

边界说明：本模块不负责小车调度、异常检测网站和整体平台调度等其他系统能力，仅提供自动报关相关的智能分析与辅助决策能力。

# 二、当前已具备功能

| 功能方向 | 当前能力说明 | 可展示结果 |
| --- | --- | --- |
| 智能审单 | 识别报关单中的商品信息、申报价格、用途、监管条件等关键字段，并结合规则输出风险项。 | 风险清单、风险原因、处理建议 |
| 法规检索 | 围绕海关监管、许可证、旧机电产品、固体废物等问题检索法规依据。 | 法规条文摘要、依据说明 |
| 技能调用 | 通过本地技能机制扩展专项能力，例如 HS 编码辅助、税费估算等。 | 专项判断或计算结果 |
| 报告生成 | 将审单、法规和风险分析结果整理为结构化报告或合规建议书。 | 可留档的分析报告 |
| MCP 文件工具 | 在限定目录内读取、写入、搜索和管理业务文件，为后续外部工具接入打基础。 | 文件读取、写入、检索结果 |
| OpenCode 子智能体 | 由主智能体组织项目背景和本次任务，委托本机 OpenCode 处理复杂文件、脚本或代码任务。 | 子智能体产物及主智能体验证结果 |

# 三、本次可展示闭环

1. 用户输入报关单或商品申报信息，系统自动触发审单分析。

2. 系统输出风险项，并针对关键风险调用法规检索补充依据。

3. 涉及 HS 编码、税费测算等专项问题时，调用对应技能进行辅助判断。

4. 系统将审单结论、法规依据和建议整理为可读说明或报告内容。

5. 对复杂文件或脚本任务，可委托 OpenCode 子智能体执行，并由主智能体验证产物。

# 四、上次汇报后主要更新

| 更新项 | 说明 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 技能系统简化 | 将技能调用收敛为更清晰的“注册 + 激活”模式，减少多层调用理解成本。 | 提升调用稳定性 |
| MCP 工具接入 | 接入本地文件系统工具，支持限定目录内的文件读写和检索。 | 增强文件处理能力 |
| OpenCode 委托 | 新增本机 OpenCode 子智能体调用，主智能体直接注入背景信息和本次任务。 | 提升复杂任务处理能力 |
| 提示词边界强化 | 明确审单、法规、技能、MCP 和子智能体的调用边界。 | 减少误调用和身份混淆 |
| 关键链路验证 | 对技能、MCP、OpenCode 子智能体调用等流程进行本地测试。 | 支撑稳定演示 |

# 五、当前问题与不足

1. 稳定性仍需加强：部分能力依赖外部模型接口和本地工具环境，需要继续完善超时、失败重试和异常提示。

2. 业务规则覆盖还需扩充：当前规则和技能以重点示例场景为主，需要结合真实案例继续补充。

3. 标准演示材料还需整理：需要固定案例、输入样例、预期输出和备用方案，保证会议展示稳定。

4. 工具调用边界还需细化：MCP 和 OpenCode 能力较强，后续应继续补充权限控制、日志记录和结果校验。

# 六、下一阶段计划

| 计划方向 | 具体工作 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 演示案例标准化 | 整理正常报关、风险报关、法规咨询等 2-3 个固定案例。 | 形成稳定可复现展示流程 |
| 规则与知识扩充 | 补充价格异常、监管证件、旧机电产品、固体废物等规则和案例。 | 提升审单业务可信度 |
| 技能与报告优化 | 完善 HS 编码、税费估算、材料检查等技能，并优化报告结构。 | 提高可复用和可留档能力 |
| 稳定性与可观测性 | 增加关键链路日志、超时处理、测试用例和工具调用校验。 | 降低演示和使用不确定性 |

# 七、阶段总结

总体来看，自动报关智能体模块已经具备从用户输入、智能审单、法规支撑、技能调用到结果输出的基础闭环。下一阶段重点不是单纯增加功能数量，而是围绕真实业务场景补充规则、沉淀案例、稳定演示流程，并提升工具调用的可靠性和可控性。