报关智能体子智能体调用架构

深度研究与系统优化方案

单一对外主智能体 · 内部受控子智能体 · 固定流程 LangGraph · 可选 A2A 适配

研究日期：2026-06-23

研究对象：当前报关智能体、Agent V1 中间层、OpenCode 子智能体调用链

结论级别：架构决策与实施建议

本报告基于主流智能体框架官方资料和当前仓库源码审计，重点回答何时调用子智能体、如何传递上下文、如何限制权限，以及如何接入现有 Agent V1 流式协议。

目录

目录	2

摘要	4

1. 研究问题与方法	4

1.1 核心研究问题	4

1.2 研究方法	4

2. 主流子智能体调用模式	5

2.1 Manager / Agents-as-Tools：主智能体集中控制	5

2.2 Handoff：转移当前会话控制权	5

2.3 Router / Custom Workflow：程序先决定边界	6

2.4 Swarm / Group Chat：去中心化轮流协作	6

2.5 跨服务 Agent-to-Agent	6

3. 业界规则设计的共同结论	6

3.1 子智能体必须显式注册	6

3.2 上下文工程比“多放信息”更重要	7

3.3 最小权限必须由运行时强制，而非只写在提示词里	7

3.4 生命周期必须可观测、可取消、可恢复	8

3.5 资源规模应与任务复杂度匹配	8

4. 当前系统子智能体实现审计	8

4.1 已具备的能力	8

4.2 关键缺口	9

4.3 对当前效果的判断	10

5. 推荐目标架构	10

5.1 总体原则	10

5.2 逻辑架构	10

5.3 子智能体注册模型	10

5.4 结构化任务协议	10

5.5 结构化结果协议	11

5.6 Agent V1 子智能体事件	11

6. 调用与治理规则	12

6.1 委派判定	12

6.2 默认资源限制	12

6.3 权限策略	12

6.4 失败与恢复	13

6.5 父智能体验证	13

7. 分阶段优化计划	13

Phase 0：现有 OpenCode 调用硬化（1—2 个工作日）	13

Phase 1：通用 Registry 与协议（3—5 个工作日）	14

Phase 2：持久化、事件和恢复（3—5 个工作日）	14

Phase 3：增加专业子智能体（5—8 个工作日）	14

Phase 4：评测与运行治理（持续）	15

8. 不建议采用的方案	15

9. 最终建议	15

参考资料	16

研究限制与 AI 使用说明	16

研究日期： 2026-06-23 研究对象： 当前报关智能体、Agent V1 中间层、OpenCode 子智能体调用链 结论级别： 架构决策与实施建议，不替代后续压测和安全评审

摘要

本研究比较了 OpenAI Agents SDK、LangGraph/LangChain、Anthropic Claude Code、Google ADK、Microsoft AutoGen、CrewAI 与 A2A Protocol 的官方设计，并审计了本项目 CustomsChatAgent、AgentRunService、工具超时策略和 Agent V1 事件协议。结论是：本系统不宜采用多个智能体轮流直接接管用户会话的 Swarm，也不应继续把 OpenCode 作为一个嵌在 chat_agent.py 中的长耗时字符串工具。最适合当前产品边界的方案是“单一对外主智能体 + 内部 Manager/agents-as-tools + 固定流程 LangGraph + 可选 A2A 适配器”。

主智能体继续作为平台唯一入口，负责理解用户目标、选择能力、整合结果和最终答复；子智能体在独立上下文中完成边界清晰的任务，只返回结构化结果、证据和产物。固定报关流程、状态迁移、审单前置条件等确定性业务逻辑继续由 LangGraph/状态机控制，不交给子智能体自由决定。这样既保留系统现有的统一接口，也能获得上下文隔离、专业化、并行执行和团队独立维护的收益。

当前 OpenCode 调用已经具备“父智能体组织任务、独立会话、项目目录限制、产物路径校验、进程终止”的雏形，但仍存在五个关键问题：权限声明过宽、任务协议非结构化、直接调用分支绕过统一运行治理、240 秒内部超时与 3600 秒子智能体策略冲突、子智能体生命周期和产物没有进入 Agent V1 的标准事件/持久化体系。因此建议先做治理收口，再扩展新的子智能体类型。

1. 研究问题与方法

1.1 核心研究问题

1. 主流系统如何决定“何时调用子智能体、调用谁、传递什么上下文”？

2. 子智能体应当作为工具、handoff 目标、群聊成员，还是独立服务？

3. 如何限制权限、轮次、预算、并发和嵌套深度，避免失控？

4. 如何实现流式进度、取消、恢复、产物交付和父智能体验证？

5. 本系统应如何在尽量少改现有能力的前提下升级？

1.2 研究方法

本报告优先使用各框架官方文档、协议规范和官方工程复盘。纳入标准为：来源可验证、直接描述子智能体或多智能体调用机制、对上下文/权限/状态/可观测性至少一项有明确规则。营销性二手文章和无法验证的案例未纳入结论。项目审计基于当前仓库源码，重点检查 src/services/chat_agent.py、src/services/tool_execution_policy.py、src/agent_api/events.py 和 src/agent_api/service.py。

2. 主流子智能体调用模式

2.1 Manager / Agents-as-Tools：主智能体集中控制

在 Manager 模式中，子智能体以工具形式暴露，主智能体保持用户会话控制权。OpenAI Agents SDK 将“manager（agents as tools）”与 handoff 明确区分；LangChain 的 subagents 模式同样由主智能体路由，子智能体通常是无状态、独立上下文的调用，结果返回主智能体再综合。[R1][R5][R6]

这种模式的优势是：

- 用户始终面对同一个智能体，产品人格和责任边界稳定；

- 子智能体看不到不必要的完整历史，减少上下文污染；

- 父智能体可以验证、裁剪或拒绝子智能体结果；

- 不同团队可以独立开发子智能体，只需遵守统一任务/结果协议；

- 可以并行调用多个相互独立的专家。

代价是每次结果必须返回父智能体，多一次模型调用和汇总开销。LangChain 的官方对比指出，subagents 在单任务场景会比 handoff 多一次调用，但在多领域并行任务中通过上下文隔离减少总 token；其子智能体通常每次从新上下文启动。[R5]

适合本系统： 是。报关平台只需要暴露一个智能体，且父智能体必须对最终答复、风险提示和文件结果负责。

2.2 Handoff：转移当前会话控制权

OpenAI 的 handoff 被实现为模型可调用的转移工具，目标智能体接管后通常获得已有会话历史；可通过 input_filter、嵌套历史摘要或 history mapper 改变其可见上下文。官方文档还强调：模型生成的小段 handoff 元数据应与应用状态分离，现有用户/权限/依赖应放在运行时上下文中。[R2]

LangGraph 的 handoff 更明确地依赖持久状态，例如 active_agent 或 current_step。工具更新状态并路由到新节点；如果 handoff 工具写入消息，必须同时保留发起 tool call 的 AIMessage 与配对的 ToolMessage，否则消息历史不完整。[R7]

适合本系统： 仅适合未来需要专家直接持续追问用户的场景，例如“补件专员连续收集材料”。当前 OpenCode、法规研究、报告生成和审单不需要接管用户身份，因此不应采用 handoff。

2.3 Router / Custom Workflow：程序先决定边界

LangChain 把 Router 用于输入分类和并行分发，把 Custom Workflow 用于混合确定性逻辑与 agentic 节点；Google ADK 同样同时提供图工作流、动态工作流、协作代理与顺序/循环/并行模板，强调流程结构带来的可预测性、可靠性和上下文限制。[R5][R9]

适合本系统： 强烈适合报关流程。申报、受理、审单、补件、核税、放行等阶段有法定顺序和状态约束，应该由程序图控制；智能体负责某个节点内的判断或材料生成，而不是决定是否跳过业务前置条件。

2.4 Swarm / Group Chat：去中心化轮流协作

AutoGen Swarm 让智能体通过 handoff 消息决定下一位发言者，所有成员共享消息上下文；SelectorGroupChat 则由模型根据参与者描述和共享历史选择下一位发言者，并依赖终止条件结束循环。[R10][R11]

共享上下文有利于协作，但也会放大 token、上下文污染、循环和错误传播风险。AutoGen 特别提醒：并行 tool calling 可能同时生成多个 handoff，产生意外行为，因此示例中建议关闭并行 handoff。[R10]

适合本系统： 不作为主架构。报关是高约束业务，不能让多个智能体自由轮流决定流程。可在离线研究、方案评审等低风险任务中有限使用，但必须有 Manager、终止条件和预算上限。

2.5 跨服务 Agent-to-Agent

A2A Protocol 面向相互独立、内部实现不透明的智能体服务，提供能力发现、任务、上下文标识、流式更新、取消、消息、文件/结构化产物和认证授权。其原则是通过声明能力协作，而不暴露对方内部状态、记忆或工具。[R14]

适合本系统： 作为未来扩展边界，而非当前内部实现。当前所有能力部署在同一服务内，先使用内部 registry/adapter；当海关模拟、图像智能体或平台智能体独立部署时，再增加 A2A adapter，不必现在重写 Agent V1。

3. 业界规则设计的共同结论

3.1 子智能体必须显式注册

Claude Code 使用名称、description、system prompt、tools、disallowedTools、model、permissionMode、MCP servers、hooks、maxTurns、skills、memory 和 isolation 等字段描述子智能体；描述是父智能体判断何时委派的主要依据。[R4] LangChain 也把名称和 description 视为路由的核心提示，并建议少量静态智能体直接枚举，数量较大时再采用发现工具。[R6]

因此，不能只给主智能体一个模糊的“调用子智能体”工具。每个子智能体至少需要：稳定 ID、能力描述、适用/禁用场景、输入输出 schema、允许工具、权限模式、模型、超时、最大轮次、并发限制、是否允许写操作、是否允许再委派。

3.2 上下文工程比“多放信息”更重要

LangChain 把多智能体的中心问题定义为 context engineering，即决定每个 agent 看什么；其官方文档将上下文分为模型上下文、工具上下文和生命周期上下文，并区分瞬时与持久信息。[R5][R8] Claude Code 子智能体使用独立上下文窗口，返回摘要以避免把搜索结果、日志和文件内容灌入主对话。[R4]

Anthropic 的多智能体研究系统采用 orchestrator-worker：主代理制定策略，子代理在各自上下文并行探索，最后压缩关键结果返回。其复盘强调任务描述应包含目标、输出格式、工具/来源指引和边界，否则子代理会重复工作或遗漏范围。[R12]

因此，父智能体传给子智能体的不应是完整聊天历史，而应是结构化 ContextPacket：用户目标、当前任务、必要业务事实、允许使用的数据引用、交付格式、验收标准和权限。禁止传递 API Key、无关用户历史、内部 chain-of-thought 或整个工具目录。

3.3 最小权限必须由运行时强制，而非只写在提示词里

Claude Code 支持独立 tools/disallowedTools、permissionMode、MCP scope 和 isolation，说明权限是 agent 配置的一部分，而不是一句“请不要访问”。[R4] A2A 把认证、授权和任务内授权列为协议组成部分。[R14] OWASP Agentic Security Initiative 则将代理自治带来的权限滥用、身份和通信风险作为独立威胁面。[R15]

本系统应同时使用：

- Prompt 边界：告诉子智能体角色与禁区；

- Schema 边界：只允许声明的参数；

- Tool 边界：只注入需要的工具；

- Filesystem 边界：工作目录 allowlist/隔离目录；

- Action 边界：写入、执行、外发分别授权；

- Runtime 边界：超时、最大轮次、最大并发和预算；

- Human gate：危险写操作或外部提交需要审批。

3.4 生命周期必须可观测、可取消、可恢复

OpenAI Agents SDK 默认 trace 覆盖 LLM 生成、工具调用、handoff、guardrail 和自定义事件，并使用 trace/span 表达父子关系和起止时间。[R3] CrewAI 暴露 step/task callback、token usage、日志与 checkpoint，使长任务可以在完成关键任务后恢复。[R13] A2A 原生定义异步任务、SSE/推送更新、取消和 artifact 更新。[R14]

因此，子智能体不能只返回一个字符串。必须拥有独立的 subagent_run_id、父 run_id、状态机、事件序号、开始/结束时间、token/工具预算、错误码、产物列表和取消状态。

3.5 资源规模应与任务复杂度匹配

Anthropic 报告其多智能体研究系统在适合广度并行的内部评测上优于单代理，但多智能体 token 消耗约为普通聊天的 15 倍；其工程提示明确为简单事实、比较任务和复杂研究设置不同子代理数量与工具调用预算。[R12] 这表明“更多子智能体”不是默认更好，而是高价值、可并行、超长上下文任务的资源换性能策略。

本系统默认规则应是：能用普通工具解决就不派子智能体；能用一个子智能体解决就不并行；只有子任务独立且收益明确时才并发。

4. 当前系统子智能体实现审计

4.1 已具备的能力

当前 delegate_to_opencode 已做到：

1. 父智能体构造背景 prompt 和当前任务 prompt；

2. 为每次调用创建独立 OpenCode session；

3. 将操作范围文字限制在当前项目；

4. 对返回的 OPENCODE_ARTIFACT_PATH 做 data/ 路径和文件存在性检查；

5. Windows 下使用 taskkill /T /F 终止子进程树；

6. 在工具策略中把 OpenCode 标记为 L5/SUBAGENT；

7. Agent V1 已具备 run、SSE、heartbeat、取消、输出文件和结构化错误的基础设施。

这些能力证明系统已经能“调用一个子执行器”，但还没有形成通用子智能体平台。

4.2 关键缺口

| 优先级 | 缺口 | 当前表现 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 权限只靠提示词收敛 | OpenCode session 对 edit、bash 使用 pattern=* allow | 子智能体获得的运行时权限大于任务所需权限 |
| P0 | 两套执行路径 | 显式 OpenCode 文本触发后直接调用 _delegate_to_opencode_tool；正常工具调用走 LangGraph wrapper | 直接路径绕过统一工具包装、事件和策略 |
| P0 | 超时冲突 | HTTP 调用硬编码 240 秒；工具策略声明 L5 3600 秒 | 实际执行可能在 240 秒提前终止，配置名存实亡 |
| P0 | 取消不完全统一 | 父 run 可取消，但 OpenCode session 没有独立持久状态和 cancel endpoint | 难以准确区分用户取消、网络中断和子进程失败 |
| P1 | 无通用注册表 | 子智能体定义嵌在 chat_agent.py | 无法低风险增加审单专家、法规研究、报告专家等子智能体 |
| P1 | 输入非结构化 | 参数主要是 task 字符串，JSON 只可选 model/agent | 缺少目标、边界、验收标准、预算、上下文引用 |
| P1 | 输出非结构化 | 返回文本拼接 sessionID，产物依赖正则提取一行路径 | 无法稳定展示多产物、警告、指标和部分成功 |
| P1 | 上下文持久化不足 | _opencode_context_by_session 是进程内字典 | 重启丢失，无法跨实例恢复，也没有版本冲突检查 |
| P1 | 事件粒度不足 | 平台只看到一个普通 tool_started/tool_finished | 看不到子智能体阶段、内部工具、产物、等待和失败恢复 |
| P2 | 验证范围有限 | 只校验路径在 data/ 且文件存在，文本最多读取 4000 字符 | 不校验 checksum、MIME、任务验收条件和代码测试结果 |
| P2 | 根目录依赖 cwd | 使用 os.getcwd() 决定 project root | 服务从不同目录启动时可能指向错误工作区 |
| P2 | 无成本与深度预算 | 无 maxTurns、maxChildren、token/tool-call 预算 | 复杂任务可能长时间或重复执行 |

4.3 对当前效果的判断

当前实现适合演示“主智能体能调用 OpenCode 并验证一个文件”，不适合宣称已经具备生产级子智能体编排。最大风险不在模型能力，而在缺少统一运行契约和运行时权限边界。继续追加更多硬编码子智能体工具会扩大 chat_agent.py、重复超时/取消逻辑，并让平台事件难以统一。

5. 推荐目标架构

5.1 总体原则

1. 对外仍只有一个 Agent V1 智能体。 平台不感知内部有多少子智能体。

2. 内部默认采用 Manager/agents-as-tools。 子智能体不直接接管用户会话。

3. 固定业务流程继续用 LangGraph。 子智能体只能执行节点任务，不能跳过状态机。

4. 跨服务才使用 A2A。 同进程内部先走 registry + adapter，避免过度设计。

5. 权限、预算和终止由程序控制。 提示词只提供语义引导，不承担安全边界。

5.2 逻辑架构

平台 / 用户     | Agent V1 Run API + SSE     | 主报关智能体（Manager，唯一对外角色）     | DelegationPolicyEngine     |-- 普通工具 / Skill / MCP     |-- 固定报关 LangGraph 工作流     `-- SubagentRunService            |-- SubagentRegistry            |-- ContextPacketBuilder            |-- Permission/Budget Guard            |-- EventBridge + RunStore            |-- ArtifactGateway            `-- Adapters                  |-- OpenCodeAdapter                  |-- ResearchAgentAdapter                  |-- CustomsExpertAdapter                  `-- A2AAdapter（未来）

5.3 子智能体注册模型

建议新增 SubagentDescriptor：

{   "agent_id": "opencode_builder",   "version": "1.0.0",   "display_name": "OpenCode 工程子智能体",   "description": "处理当前仓库内的代码、脚本和文件任务",   "use_when": ["代码修改", "仓库分析", "脚本执行"],   "do_not_use_when": ["普通报关咨询", "直接提交真实海关"],   "input_schema": "SubagentTaskRequest/v1",   "output_schema": "SubagentResult/v1",   "adapter": "opencode_local",   "model_policy": "inherit_or_configured",   "permission_profile": "project_write",   "timeout_level": "L5",   "max_turns": 30,   "max_children": 0,   "supports_stream": true,   "supports_resume": false }

默认 max_children=0，即子智能体不能继续生成子智能体。只有研究型编排器经显式配置后允许深度 2，避免递归失控。

5.4 结构化任务协议

{   "task_id": "subtask-uuid",   "parent_run_id": "run-uuid",   "parent_task_id": null,   "agent_id": "opencode_builder",   "objective": "修复指定模块并运行回归测试",   "instructions": ["只修改当前项目", "保留用户已有改动"],   "acceptance_criteria": ["目标测试通过", "返回修改文件清单"],   "context": {     "summary": "当前问题摘要",     "business_case_id": null,     "file_refs": ["src/example.py"],     "artifact_refs": []   },   "permissions": {     "filesystem": ["read:project", "write:project/src", "write:data/opencode_outputs"],     "shell": ["python", "pytest", "git diff", "git status"],     "network": false,     "external_side_effects": false   },   "budget": {     "timeout_seconds": 3600,     "max_turns": 30,     "max_tool_calls": 80,     "max_output_chars": 20000   },   "idempotency_key": "parent-run + normalized-task-hash" }

context 只放完成任务需要的事实和引用，不传完整会话。密钥、数据库连接和当前用户权限由 runtime context 注入，不由模型生成。

5.5 结构化结果协议

{   "task_id": "subtask-uuid",   "status": "completed",   "summary": "完成内容及关键结论",   "findings": [],   "artifacts": [     {       "kind": "document",       "name": "result.md",       "path": "data/opencode_outputs/result.md",       "sha256": "...",       "mime_type": "text/markdown"     }   ],   "validation": {     "criteria": [{"criterion": "目标测试通过", "status": "passed", "evidence": "pytest ..."}]   },   "warnings": [],   "metrics": {     "duration_ms": 0,     "turns": 0,     "tool_calls": 0   } }

父智能体只使用结构化结果中的 summary/findings/artifacts/validation，原始长日志保存到运行记录，不直接塞回主会话。

5.6 Agent V1 子智能体事件

建议在现有 SSE 中新增：

- subagent_started：agent_id、task_id、display_name、预算；

- subagent_progress：phase、message、progress_percent；

- subagent_tool_started / subagent_tool_finished：内部工具简要轨迹；

- subagent_artifact_created：统一映射到 output_created；

- subagent_waiting：等待用户、审批或外部依赖；

- subagent_completed / subagent_failed / subagent_cancelled；

- 所有事件带 parent_run_id、subagent_run_id、sequence、timestamp。

平台最低实现只需显示一行“正在调用某子智能体”和最终结果；高级平台可展开子事件。这样兼容当前前端，又不给平台强加复杂 UI。

6. 调用与治理规则

6.1 委派判定

按照以下顺序判定：

1. 固定 API/工具能直接完成：不委派；

2. Skill 能通过确定性脚本完成：调用 Skill；

3. 固定报关流程：进入 LangGraph workflow；

4. 任务需要独立长上下文、多步探索、代码执行或专业模型：委派子智能体；

5. 多个子任务相互独立且预期收益高：允许并行；

6. 任务强依赖共享上下文或顺序状态：禁止并行，使用 workflow 或单个子智能体。

6.2 默认资源限制

| 类型 | 并发 | 最大深度 | 最大轮次 | 默认超时 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenCode 工程任务 | 1 | 1 | 30 | 3600 秒 | 写操作串行，避免仓库冲突 |
| 法规/资料研究 | 3 | 1 | 20/子任务 | 1200 秒 | 只读，可并行 |
| 审单专家判断 | 1 | 1 | 10 | 300 秒 | 输出结构化风险项 |
| 海关模拟智能体 | 1 | 1 | 状态图控制 | 120 秒/阶段 | 保持现有 workflow |
| 报告生成 | 1 | 1 | 20 | 1200 秒 | 产物走 OutputManager |

6.3 权限策略

- read_only：法规研究、代码审查、材料核验；

- project_write：仅允许项目内指定目录写入；

- artifact_write：只能写 data/...outputs/；

- business_state_write：只能通过封装后的业务工具修改案件；

- external_action：真实提交、邮件、平台上传等必须显式授权并记录审批。

禁止把 bash=*、edit=* 作为普通默认权限。OpenCode 若确需命令执行，应使用命令 allowlist 或隔离工作区，并对删除、Git 推送、网络上传等动作设置审批。

6.4 失败与恢复

1. 每次委派使用 idempotency key，重试不得重复创建文件或案件；

2. 父 run 取消必须级联取消所有 active child runs；

3. 工具超时与子智能体超时分开记录；

4. 子智能体失败返回结构化错误，父智能体可以降级为普通工具或向用户说明；

5. 长任务按阶段 checkpoint，服务重启后从最近完成阶段恢复；

6. 部分成功允许返回已生成产物和 warnings，不把全部成果丢弃；

7. 超过最大轮次、最大调用数或无进展阈值时自动终止。

6.5 父智能体验证

父智能体不能直接相信子智能体自述“已经完成”。验证至少包括：

- schema 校验；

- 产物路径、MIME、大小、SHA-256；

- 路径必须落在任务授权目录；

- 验收条件逐项给出证据；

- 代码任务至少检查测试命令/结果；

- 报关判断必须附规则、证据或 Mock 回执；

- 失败和降级必须向用户可见，禁止把 fallback 伪装成真实模型判断。

7. 分阶段优化计划

Phase 0：现有 OpenCode 调用硬化（1—2 个工作日）

1. 删除 _should_delegate_to_opencode 的旁路执行，统一通过 LangGraph 工具或 SubagentRunService；

2. 把 240 秒硬编码超时改为 L5 策略配置；

3. project root 改用 settings.BASE_DIR/解析后的仓库根目录；

4. session 权限从 edit=*、bash=* 改为权限 profile；

5. 产物限制到单次 run 工作目录，并增加 checksum/MIME；

6. Agent V1 取消级联终止 OpenCode server/session；

7. 增加真实取消、超时、非法路径和重复调用测试。

验收： 同一 OpenCode 请求无论从网页还是 Agent V1 进入，都经过同一策略、同一事件和同一取消链。

Phase 1：通用 Registry 与协议（3—5 个工作日）

新增独立 src/subagents/ 模块，包含 models.py、registry.py、policy.py、service.py、events.py 和 adapters/opencode.py。把 OpenCode 内嵌代码迁出 chat_agent.py，主智能体只保留一个 delegate_task 工具。

验收： 新增子智能体只需要注册 descriptor 和 adapter，不修改主系统提示词主体或 Agent V1 路由。

Phase 2：持久化、事件和恢复（3—5 个工作日）

1. 增加 subagent_runs、subagent_events、subagent_artifacts 持久化；

2. 建立 parent-child trace；

3. Agent V1 输出子智能体 SSE；

4. 支持取消级联、超时、部分完成和 checkpoint；

5. 平台仍可忽略子事件，只消费现有顶层事件。

验收： 服务重启后可查询子任务状态；取消父任务后不存在继续运行的子进程。

Phase 3：增加专业子智能体（5—8 个工作日）

建议按风险从低到高增加：

1. regulation_researcher：只读法规/RAG/网络资料；

2. document_reviewer：读取结构化单证，输出差异和缺失项；

3. report_writer：消费已有审单结果，生成报告产物；

4. customs_expert：只在指定 LangGraph 节点内给出结构化建议；

5. 保留 opencode_builder 作为开发演示能力，不把它当报关生产能力。

验收： 每个 agent 有独立 schema、权限和评测集；没有 agent 能直接越过业务工具修改报关状态。

Phase 4：评测与运行治理（持续）

建立至少 30 个代表性任务的评测集，指标包括：路由正确率、任务完成率、验收条件通过率、工具效率、平均时延、token 成本、取消成功率、越权率、产物有效率和父智能体验证拦截率。自由路径不要求固定步骤一致，重点评价结果与合理过程，这与 Anthropic 的多智能体评测经验一致。[R12]

8. 不建议采用的方案

1. 给每个现有工具都包装一个智能体。 这只会增加模型调用和不确定性；确定性工具保持工具即可。

2. 把全部工具一次性交给每个子智能体。 “对主智能体暴露全部能力”不等于“每个子智能体拥有全部权限”。主智能体可见全集，子智能体按任务获得子集。

3. 让多个报关智能体共享完整聊天历史自由群聊。 容易形成循环、重复判断和责任不清。

4. 只靠系统提示词限制文件和命令。 安全边界必须由运行时权限、目录和审批强制。

5. 平台直接调用内部子智能体。 当前平台契约应保持单一 Agent V1；内部实现可替换。

6. 一次性重写为某个新框架。 现有 Agent V1、LangGraph、SSE、取消和 OutputManager 已经可复用，应先抽象服务层，而非框架迁移。

9. 最终建议

本系统下一步最有价值的工作不是增加更多“会调用模型的角色”，而是把现有 OpenCode 调用升级为一个可注册、可治理、可观察、可取消、可验证的子智能体运行时。完成 Phase 0 和 Phase 1 后，系统才真正具备扩展多个子智能体的基础。

推荐最终形态：

- 平台侧：始终只看到一个报关智能体和统一 Agent V1 协议；

- 主智能体：拥有全部能力目录，但根据用户目标进行最小委派；

- 子智能体：独立上下文、最小工具集、结构化任务、结构化结果；

- 固定业务：LangGraph/状态机保证顺序和规则；

- 外部独立智能体：未来通过 A2A adapter 接入；

- 全链路：统一 run/event/artifact/timeout/cancel/trace。

这条路线对现有代码改动可控，也能避免再出现“子智能体卡住、看不到过程、停止无效、权限过大、结果无法证明”等问题。

参考资料

- [R1] OpenAI Agents SDK, *Agents — Multi-agent system design patterns*. https://openai.github.io/openai-agents-python/agents/

- [R2] OpenAI Agents SDK, *Handoffs*. https://openai.github.io/openai-agents-python/handoffs/

- [R3] OpenAI Agents SDK, *Tracing*. https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/

- [R4] Anthropic, *Create custom subagents — Claude Code Docs*. https://code.claude.com/docs/en/sub-agents

- [R5] LangChain, *Multi-agent*. https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent

- [R6] LangChain, *Subagents*. https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent/subagents

- [R7] LangChain, *Handoffs*. https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/multi-agent/handoffs

- [R8] LangChain, *Context engineering in agents*. https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/context-engineering

- [R9] Google Agent Development Kit, *Workflows: multi-agent, multi-node applications*. https://adk.dev/workflows/

- [R10] Microsoft AutoGen, *Swarm*. https://microsoft.github.io/autogen/stable/user-guide/agentchat-user-guide/swarm.html

- [R11] Microsoft AutoGen, *Selector Group Chat*. https://microsoft.github.io/autogen/stable/user-guide/agentchat-user-guide/selector-group-chat.html

- [R12] Anthropic Engineering, *How we built our multi-agent research system*, 2025-06-13. https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system

- [R13] CrewAI, *Crews*. https://docs.crewai.com/en/concepts/crews

- [R14] A2A Project, *Agent2Agent Protocol Specification v1.0*. https://a2a-protocol.org/latest/specification/

- [R15] OWASP GenAI Security Project, *Agentic AI — Threats and Mitigations*, 2025-02-17. https://genai.owasp.org/resource/agentic-ai-threats-and-mitigations/

研究限制与 AI 使用说明

本报告基于 2026-06-23 可访问的官方文档和当前仓库代码。框架 API、版本状态和性能数据可能继续变化；Anthropic 的性能与 token 数据来自其内部评测，不能直接外推为本项目的预期收益。报告中的工作量是基于当前代码结构的工程估算，实际工期取决于 OpenCode API 稳定性、平台鉴权要求和部署环境。本文使用 AI 辅助进行资料检索、代码审计、综合分析和文档排版，所有外部事实均尽量链接到原始来源。